**ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

**МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

27.07.2021 року м. Покров № 175 - р

Щодо організації реалізації проєкту:

«Будівництво водогону для підключення

с. Шолохове Нікопольського району

до мережі МКП "Покровводоканал"

м. Покров Дніпропетровської області»

З метою координації та контролю за будівництвом об’єкту:«Будівництво водогону для підключення с. Шолохове Нікопольського району до мережі МКП "Покровводоканал" м. Покров Дніпропетровської області», керуючись ст. 42 ч. 4 п. 19, 20 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

**ЗОБОВ`ЯЗУЮ:**

 1.Створити робочу групу з організації та контролю за будівництвом об’єкту: «Будівництво водогону для підключення с. Шолохове Нікопольського району до мережі МКП "Покровводоканал" м. Покров Дніпропетровської області» та затвердити її склад (додається).

 2. Обов’язками робочої групи визначається:

 2.1.Представництво інтересів виконавчого комітету Покровської міської ради на всіх стадіях реалізації проєкту.

 2.2. Супровід та координація робіт при коригуванні документації на всіх стадіях проєктування.

 2.3. Супровід робіт на стадії реалізації проєкту, забезпечення своєчасної координації діяльності підрядної та проєктної організації.

 2.4. Контроль та координація робіт підрядної організації на об`єкті будівництва за дотриманням проєктних рішень, вимогами державних стандартів, будівельних норм і правил чинного законодавста.

 2.5. Участь та координація робіт і організація підключення об’єкту будівництва до відповідних інженерних мереж.

 2.6. Кординація робіт МКП «Покровводоканал» по підключенню мешканців до мереж питного водопостачання, що будується.

 2.7. Організація та участь у прийнятті об`єкта будівництва в експлуатацію.

 2.8. Підготовка підсумкового звіту про завершення реалізації проєкту будівництва: «Будівництво водогону для підключення с. Шолохове Нікопольського району до мережі МКП "Покровводоканал" м. Покров Дніпропетровської області».

 2.9. З метою контролю за якістю і строками виконання робіт розглядати питання, які виникають на засіданні міського штабу з занесенням прийнятих рішень в протокол.

 3. Начальнику УЖКГ та будівництва Ребенок В.В. наказом по управлінню визначити відповідального спеціаліста за супроводженням об’єкту будівництва.

 4. В.о. директора МКП «Покровводоканал» Захаренко Є.М.:

 4.1. Призначити відповідальних спеціалістів з числа інженерно-технічних посадових осіб за контролем якості будівельних робіт, що виконуються підрядною організацією та дотриманням проєктних рішень. Копію наказу надати до УЖКГ та будівництва.

 4.2. Організувати силами МКП «Покровводоканал» організаційні заходи та роботи з мешканцями с. Шолохове щодо визначення переліку абонентів – споживачів питної води, оформлення необхідних документів на підключення до водогону та виконання повного комплексу робіт для подачі питної води на кожне домоволодіння та об’єкти соціально-культурного побуту, бюджетних установ.

 5. Старості Шолоховського старостинського округу Лісніченко Є.О. відпрацювати разом з спеціалістами МКП «Покровводоканал» реєстри абонентів – споживачів питної води, врегулювати по кожному окремо домогосподарству всі питання, які стосуються підключення до центрального водопроводу, оформлення всіх необхідних документів для подачі води.

 6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови Солянко В.А.

Міський голова О.М. Шаповал

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

27.07.2021 № 175 — р

Склад

робочої групи з організації та контролю за будівництвом об’єкту:«Будівництво водогону для підключення с. Шолохове Нікопольського району до мережі МКП "Покровводоканал" м. Покров Дніпропетровської області»

Голова робочої групи:

Солянко В.А. – заступник міського голови.

Члени робочої групи:

1. Галанова В.В. **–** головний архітектор міста - начальник відділу архітектури та інспекції державного архітектурно – будівельного контролю;

2. Глущенко В.Л. – заступник начальника УЖКГ та будівництва;

3. Ігнатенко Ю.А. **-** в.о. начальника відділу землекористування;

4. Захаренко Є.М. **-** в.о.директора МКП «Покровводоканал»;

5. Лісніченко Є.О. **–** староста Шолоховського старостинського округу;

6. Ребенок В.В. – начальник УЖКГ та будівництва ;

7. Сергєєв Р.О. – в.о. директора ПМКП «Добробут».

Начальник УЖКГ та будівництва Ребенок В.В.