Додаток 6

# ЗВІТ

з підготовки об’єктів дорожньо-мостового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року

м.Покров Дніпропетровської області станом на 18.06.2018 р.

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Завдання з підготовки | Фактично підготовлено | % підготовки | Обсяг фінансування фактичний тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | # Підготовка об’єктів дорожньо-мостового господарства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ### Ремонт доріг комунальної власності: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | капітальний ремонт | 7 | тис. м2 | 0,85 | - | - | - |
| 1.2 | поточний ремонт | 8 | тис. м2 | 7,80 | 7,664 | 98,2 | 2852,0 |
| 2 | Підготовка спеціалізованої прибиральної техніки, у тому числі: | 9 | одиниць | 20 | 10 | 50,0 |  |
| 2.1 | комунальна техніка | 10 | одиниць | 20 | 10 | 50,0 |  |
| 2.2 | техніка райавтодорів | 11 | одиниць | - | - | - |  |
| 3 | Заготівля посипочного матеріалу та реагентів, у тому числі: | 12 | тис. тонн | 1,5 | 0,5 | 33,3 |  |
| 3.1 | у комунальних службах | 13 | тис. тонн | 1,5 | 0,5 | 33,3 |  |
| 3.2 | у райавтодорах | 14 | тис. тонн | - | - | - |  |
| 4 | Заготівля паливних матеріалів, у тому числі в комунальних службах: | 15 | тонн | 3,5 | 1,2 | 34,29 |  |
| 4.1.1 | бензину | 16 | тонн | 1,5 | 0,5 | 33,3 |  |
| 4.1.2 | дизельного пального | 17 | тонн | 2,0 | 0,7 | 35,0 |  |
| 4.2 | у райавтодорах: | 18 | тонн | - | - | - |  |
| 4.2.1 | бензину | 19 | тонн | - | - | - |  |
| 4.2.2 | дизельного пального | 20 | тонн | - | - | - |  |

Начальник управління ЖКГ та будівництва                                    Ребенок В.В.

Вик.  Метеленко Я.О.

Тел.. 6-03-01