Додаток  №1

до рішення 38 сесії 6 скликання

№ 2  від  “ 10 ”  квітня  2014 року

# ПЛАН  ЗАХОДІВ

з підготовки міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи

в осінньо-зимовий період  2014-2015 року

| № пп |  | Найменування заходу | Орієнтов на кошторис на вартість, тис.грн |  | Термін виконання |  |  |  |  | Відповідальний за виконання робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Початок робіт |  |  | Закінчен ня робіт |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |
| I. ОМКП “ОРДЖОНІКІДЗЕТЕПЛОЕНЕРГО” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Капітальний ремонт водогрійного котла КВГМ-100 на центральній парокотельні по вул.Північно-Промислова,34 | 886,008 |  |  | липень |  | серпень |  | Бондарук Р.К. |
| 1,2 |  | Ремонт і налагодження електрообладнання центральної парокотельні по вул.Північно-Промислова,34 | 112,992 |  |  | липень |  | вересень |  | Бондарук Р.К. |
| 1.3 |  | Ремонт котельного обладнання центральної парокотельні по вул.Північно-Промислова,34 | 521,9 |  |  | травень |  | серпень |  | Бондарук Р.К. |
|  |  | Всього по ЦПК | 1520,9 |  |  | *** |  | *** |  | *** |
| 1.4 |  | Капітальний ремонт теплових мереж | 930,0 |  |  | травень |  | вересень |  | Бондарук Р.К. |
| 1.5 |  | Розробка ПКД для капітального ремонту теплових мереж | 70,0 |  |  | квітень |  | травень |  | Бондарук Р.К. |
| 1.6 |  | Придбання матеріалів для капітального ремонту теплових мереж | 197,0 |  |  | липень |  | вересень |  | Бондарук Р.К. |
| 1.7 |  | Поточний ремонт теплових мереж | 222,168 |  |  | квітень |  | червень |  | Бондарук Р.К. |
|  |  | Всього по теплових мережах | 1419,168 |  |  | *** |  | *** |  | *** |
| 1.8 |  | Ремонт машин і механізмів на дільниці механізації | 90,7 |  |  | березень |  | вересень |  | Бондарук Р.К. |
| 1.9 |  | Придбання комунальної техніки | 1350,0 |  |  | жовтень |  | листопад |  | Бондарук Р.К. |
|  |  | Всього по дільниці механізації | 1440,7 |  |  | *** |  | *** |  | *** |
|  |  | Всього по ОМКП «Орджонікідзетеплоенерго» | 4380,768 |  |  | *** |  | *** |  | *** |
|  |  | в тому числі міський бюджет | 1896,0 |  |  | *** |  | *** |  | *** |
| II. ОМКП “ЖЕО” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Капітальний ремонт , в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | М’яких покрівель (3655м²) вул.Калініна,50; вул.Калініна,52А; вул.Курчатова,6; вул.Курчатова,18; вул.Шатохіна,9; вул.Л.Чайкіної,28; вул.Шатохіна,15; вул.Г.Тикви,26; вул.Л.Чайкіної,22; вул.Л.Чайкіної,4; вул.Шатохіна,17; вул.Партизанська,95; вул.Газ. «Правда»,37; вул.Л.Чайкіної,38; вул.Зонова,12; вул.Л.Чайкіної,8; вул.Зонова,4 вул.Г.Тикви,16 | 2900,0 |  | квітень |  |  | листопад |  | Яблуновська Л.В. |
| 2.2 |  | Шиферних покрівель (2205 м²) : вул.Калініна,17(930 м²); вул.Горького,11(585 м²); вул.Кірова,39(690 м²) | 316,83 |  | квітень |  |  | листопад |  | Яблуновська Л.В. |
| 2.3 |  | Фасадів: вул.Гагаріна,8; вул.Калініна,4; вул.Калініна,26 | 200,0 |  | квітень |  |  | листопад |  | Яблуновська Л.В. |
| 2.4 |  | Ліфтового обладнання : вул.Зонова,18 | 25,0 |  | квітень |  |  | грудень |  | Яблуновська Л.В. |
| 2.5 |  | Заміна газового обладнання | 50,0 |  | квітень |  |  | грудень |  | Яблуновська Л.В. |
|  |  | Поточний ремонт покрівель | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  | м’які ( 850 м²) | 136,0 |  | березень |  |  | листопад |  | Яблуновська Л.В. |
| 2.7 |  | шиферні (150 м²) | 16,5 |  | березень |  |  | листопад |  | Яблуновська Л.В. |
| 2.8 |  | фасадів (цоколів)(120 м²) | 15,6 |  | березень |  |  | листопад |  | Яблуновська Л.В. |
|  |  | Поточний ремонт внутрішньо квартальних доріг | 10,0 |  | травень |  |  | жовтень |  | Яблуновська Л.В. |
|  |  | Санітарно-технічні системи: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 |  | центральне опалення (272 систем) | 119,68 |  | квітень |  |  | серпень |  | Яблуновська Л.В. |
| 2.10 |  | холодне водопостачання (303 системи) | 90,90 |  | квітень |  |  | серпень |  | Яблуновська Л.В. |
| 2.11 |  | Каналізація (303 системи) | 121,20 |  | квітень |  |  | серпень |  | Яблуновська Л.В. |
| 2.12 |  | Димовентканали, всього( 320 будинків), | 128,0 |  | січень |  |  | вересень |  | Яблуновська Л.В. |
|  |  | в тому числі, 183 житлових будинки з газовими колонками | 58,56 |  | січень |  |  | вересень |  | Яблуновська Л.В. |
| 2.13 |  | Герметизація інженерних вводів (28шт.) | 42,0 |  | квітень |  |  | серпень |  | Яблуновська Л.В. |
| 2.14 |  | Промивка систем опалення (272 систем) | 149,6 |  | квітень |  |  | серпень |  | Яблуновська Л.В. |
| 2.15 |  | Підготовка під’їздів ( 1025 під’їздів ) | 276,75 |  | квітень |  |  | серпень |  | Яблуновська Л.В. |
| 2.16 |  | Ремонт ринв (150 п/м) | 27,0 |  | січень |  |  | вересень |  | Яблуновська Л.В. |
|  |  | Підготовка: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 |  | горищних приміщень ( 105од.) | 96,6 |  | квітень |  |  | серпень |  | Яблуновська Л.В. |
| 2.18 |  | підвальних приміщень (219 од.) | 262,8 |  | квітень |  |  | серпень |  | Яблуновська Л.В. |
| 2.19 |  | елеваторних вузлів (470 од.) | 117,5 |  | квітень |  |  | серпень |  | Яблуновська Л.В. |
| 2.20 |  | Термоізоляція трубопроводів (150 пм) | 19,5 |  | квітень |  |  | серпень |  | Яблуновська Л.В. |
| 2.21 |  | Ремонт панельних та дефораційних швів (800 пм) | 112,0 |  | квітень |  |  | серпень |  | Яблуновська Л.В. |
| 2.22 |  | Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг (400м²) | 56,0 |  | квітень |  |  | серпень |  | Яблуновська Л.В. |
| 2.23 |  | Ремонт електрощитових (303 будинків) | 296,94 |  | січень |  |  | вересень |  | Яблуновська Л.В. |
| 2.24 |  | Видача паспортів готовності (303 будинки) | *** |  | липень |  |  | вересень |  | Яблуновська Л.В. |
|  |  | Всього по ОМКП «ЖЕО» | 5516,96 |  | *** |  |  | *** |  | *** |
|  |  | в тому числі міський бюджет | 3185,0 |  | *** |  |  | *** |  | *** |
| III.ОМКП “Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства ” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цех водопостачання. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Чистка, мийка, хлорування відстійників та камер реакцій насосно-фільтрувальної станції. | 7,0 |  | березень |  |  |  | квітень | Юхимук С.П. |
| 3.2 |  | Чистка, мийка, хлорування резервуарів чистої води V=3000 м3, V=6000 м3, V=1000м3 та хлорування мереж. | 12,0 |  | березень серпень |  |  |  | квітень вересень | Юхимук С.П. |
| 3.3. |  | Чистка, мийка камер водоприймача н/с Iго підйому | 12 |  | серпень |  |  |  | вересень | Юхимук С.П. |
| 3.4 |  | Ремонт насосу Д630/90 №7на н/с 1-го підйому. | 2,0 |  | лютий |  |  |  | грудень | Юхимук С.П. |
| 3.5 |  | Ремонт запірної арматури або її заміна в машинному залі н/с ІІ-го підйому. Засувки:Ø300мм-2шт. Ø500мм-1 шт. Ø600мм-2 шт. | 3,8 2,3 5,6 |  | січень |  |  |  | грудень | Юхимук С.П. |
|  |  | Очисні споруди каналізації |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  | Ремонт насосу ФГ 144/16 на КНС №1 тацентрифуги ОГШ | 10,5 |  | лютий |  |  |  | грудень | Юхимук С.П. |
|  |  | Цех водопровідних мереж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  | Часткова заміна водопровідних мереж – 300п/м | 31,8 |  | березень |  |  |  | листопад | Юхимук С.П. |
| 3.8 |  | Заміна вводів у житлові будинки- 150п/м | 12,6 |  | березень |  |  |  | листопад | Юхимук С.П. |
| 3.9 |  | Ремонт водопровідних мереж по вул.Кримська | 19,2 |  | березень |  |  |  | листопад | Юхимук С.П. |
| 3.10 |  | Ревізія (при необхідності ремонт або заміна запірної арматури): - засувка Ø100 мм -5шт. - засувка Ø150 мм-2 шт. - засувка  200 мм-3 шт. | 8,6 6,8 16,6 |  | березень |  |  |  | листопад | Юхимук С.П. |
| 3.11 |  | Заміна пожежних гідрантів 1 од.. | 3,0 |  | березень |  |  |  | листопад | Юхимук С.П. |
|  |  | Енергодільниця |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 |  | Ревізія силових трансформаторів на КНС, насосних станцій 1-го 2-го підйомів-10 шт. | 3,5 |  | березень |  |  |  | вересень | Юхимук С.П. |
| 3.13 |  | Ревізія та огляд ВЛ-6кВ, ЛЕП-0,4 кВ- 12км; | 4,5 |  | серпень |  |  |  | вересень | Юхимук С.П. |
| 3.14 |  | Ревізія та огляд мереж електропередач -12 км | 4,0 |  | січень |  |  |  | вересень | Юхимук С.П. |
| 3.14 |  | Ревізія пускової апаратури електрообладнання- 12шт.; | 3,5 |  | травень |  |  |  | серпень | Юхимук С.П. |
| 3.15 |  | Ревізія електроприводів засувок нагнітання до насосних станцій 1-го 2-го підйомів-12 шт. | 4,5 |  | травень |  |  |  | серпень | Юхимук С.П. |
| 3.16 |  | Ревізія та огляд вводів електрообладнання в ЗР-6 на КНС, насосних станціях 1-го 2-го підйомів - 8шт. | 3,0 |  | травень |  |  |  | серпень | Юхимук С.П. |
|  |  | Автотранспорний цех |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 |  | Підготовка автотранспорту до роботи в осінньо-зимовий період –27 од. | 30,6 |  | квітень |  |  |  | вересень | Юхимук С.П. |
|  |  | Ремонтно-будівельна дільниця |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18 |  | Скління вікон-50 м² | 18,0 |  | вересень |  |  |  | жовтень | Юхимук С.П. |
| 3.19 |  | Ремонт покрівель- 200 м² | 20,2 |  | квітень |  |  |  | вересень | Юхимук С.П. |
| 3.20 |  | Ремонт споруд та будівель | 25,0 |  | березень |  |  |  | жовтень | Юхимук С.П. |
| 3.21 |  | Благоустрій територій після ремонту мереж 50 м² | 13,0 |  | квітень |  |  |  | вересень | Юхимук С.П. |
| 3.22 |  | Ремонт водопровідних та каналізаційних колодязів -15 шт. | 20,5 |  | квітень |  |  |  | вересень | Юхимук С.П. |
|  |  | Капітальний ремонт господарчо-побутової каналізаціїДу 250мм по вул.Комсомольська | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по ОМКП « ВУВКГ», в тому числі | 319,6 |  | *** |  |  |  | *** | *** |
|  |  | місцевий бюджет | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.МКП ”МІСЬКСВІТЛО” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лінії зовнішнього освітлення міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення м.Орджонікідзе по вулицях Гудзя, 40 років України, Котовського, Каховська |  | 390,0 |  | липень |  |  |  | листопад | Лисичко А.В. |
| 4.2 | Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення вулиць м.Орджонікідзе |  | 80,0 |  | квітень |  |  |  | грудень | Лисичко А.В. |
| 4.3 | Утримання ліній зовнішнього освітлення |  |  |  | січень |  |  |  | грудень | Лисичко А.В. |
| 4.4 | Придбання матеріалів для господарчої діяльності підприємства |  | 98,0 |  | березень |  |  |  | грудень | УЖКГ та будівництва; ОМКП «Міськсвітло» |
|  | Благоустрій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | # Придбання обладнання для господарчої діяльності підприємства |  | 99,0 |  | лютий |  |  |  | червень | Лисичко А.В. |
| 4.6 | # Прибирання територій міста, зимове утримання доріг, тротуарів |  | 899,4 |  | лютий |  |  |  | грудень | Лисичко А.В. |
| 4.8 | # Капітальний ремонт дороги по вулиці Петровського |  |  |  | лютий |  |  |  | вересень | Лисичко А.В. |
| 4.8 | # Поточний ремонт доріг грунтових доріг, підсипка грунтових доріг |  | 28,2 |  | січень |  |  |  | вересень |  |
| 4.9 | # Виготовлення та монтаж покажчиків доріг на вулицях міста |  | 25,0 |  | липень |  |  |  | жовтень | Лисичко А.В. |
| 4.10 | # Заготівля посипочних матеріалів 1000т |  |  |  | квітень |  |  |  | вересень | Лисичко А.В. |
| 4.11 | # Утримання водоводів доріг |  | 70,0 |  | березень |  |  |  | грудень | Лисичко А.В. |
| 4.12 | # Капітальний ремонт водоводів |  | 10,0 |  | червень |  |  |  | ррудень | ЛисичкоА.В. |
| 4.13 | # Поточний ремонт водоводів доріг |  | 99,0 |  | квітень |  |  |  | грудень | Лисичко А.В. |
| 4.14 | # Поточний ремонт автобусних зупинок |  | 99,0 |  | квітень |  |  |  | вересень | Лисичко А.В. |
| 4.15 | # Розмітка доріг |  | 50,0 |  | травень |  |  |  | жовтень | Лисичко А.В. |
| 4.16 | # Поточний ремонт дорожніх знаків |  | 50,0 |  | липень |  |  |  | листопад | Лисичко А.В. |
| 4.17 | # Капітальний ремонт громадських туалетів |  | 10,0 |  | липень |  |  |  | грудень | Лисичко А.В. |
| 4.18 | # Утримання малих архітектурних споруд (сторожування та технічне обслуговування пам’ятника та фонтану) |  | 200,0 |  | квітень |  |  |  | грудень | Лисичко А.В. |
|  | # Всього по ОМКП «Міськсвітло» 1.Мережі зовнішнього освітлення(без утримання ЛЗО) 2.Благоустрій міста |  | 2207,6 568,0 1639,6 |  | *** |  |  |  | *** | *** |
| V.УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Ремонт системи водопостачання СЗШ№9, НВК №1, ДНЗ №13, 11,17-300п/м |  | 12,0 | березень |  |  |  | серпень | Рубаха Г.П |
| 5.2 |  | Ремонт каналізаційних мереж СЗШ №6,9,Чортомлицька НСЗШ, ДНЗ №11-220п/м |  | 8,2 | березень |  |  |  | серпень | Рубаха Г.П |
| 5.3 |  | Ремонт системи опалення, заміна труб, запірної арматури СЗШ№2,8, ДНЗ№13,16,21-310 п/м |  | 12,5 | березень |  |  |  | серпень | Рубаха Г.П |
| 5.4 |  | Капітальний ремонт покрівлі шкіл та комунальних дошкільних закладів-3380кв.м |  | 494,7 | червень |  |  |  | листопад | Рубаха Г.П |
| 5.5 |  | Поточний ремонт електрообладнання та електромереж в закладах освіти |  | 15,0 | січень |  |  |  | грудень | Рубаха Г.П |
| 5.6 |  | Проведення замірювання опору ізоляції електропроводки в закладах освіти |  | 37,2 | липень |  |  |  | серпень | Рубаха Г.П |
| 5.7 |  | Підготовка 16 котелень до опалювального сезону :повірка лічильників газу 1 шт.; повірка коректорів-4шт.; сигналізаторів-41шт.; прочистка димоходів,вентканалів |  | 30,0 | червень |  |  |  | вересень | Рубаха Г.П |
| 5.8 |  | Навчання відповідальних за електрогосподарство-1особа |  | 0,5 | вересень |  |  |  | жовтень | Рубаха Г.П |
| 5.9 |  | Навчання відповідальних за газове господарство-14осіб |  | 7,5 | вересень |  |  |  | жовтень |  |
| 5.10 |  | Планово- технічне обслуговування та ремонт котельного обладнання |  | 61,3 | січень |  |  |  | грудень | Рубаха Г.П |
| 5.11 |  | Придбання вугілля 202 тонни |  | 300,0 | липень |  |  |  | серпень | Рубаха Г.П. |
|  |  | Всього по управлінню освіти, в тому числі |  | 978,9 | *** |  |  |  | *** | *** |
|  |  | кошти місцевого бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. КЗ «Орджонікідзевська ЦМЛ»ДОР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Заміна труб опалення |  | 29,2 |  |  | 15 квітня |  | 01 серпня | Шкіль А.П. |
| 6.2 |  | Заміна труб каналізації |  | 1,2 |  |  | 03 квітня |  | 01 серпня | Шкіль А.П. |
| 6.3 |  | Заміна труб водопостачання |  | 1,2 |  |  | 10 квітня |  | 01 серпня | Шкіль А.П. |
| 6.4 |  | Ремонт м’якої покрівлі |  | 10,1 |  |  | 25 квітня |  | 01 серпня | Шкіль А.П. |
|  |  | Всього по КЗ «Орджонікідзевська ЦМЛ»ДОР» |  | 41,7 |  |  | *** |  | *** | *** |
| VII.КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Орджонікідзе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заміна труб опалення |  | 2,1 |  |  | 15 квітня |  | 01 серпня | Ліснича В.В. |
|  |  | Заміна труб каналізації |  | 1,2 |  |  | 03 квітня |  | 01 серпня | Ліснича В.В. |
|  |  | Заміна труб водопостачання |  | 1,2 |  |  | 10 квітня |  | 01 серпня | Ліснича В.В |
|  |  | Ремонт м’якої покрівлі |  | 18,0 |  |  | 25 квітня |  | 01 серпня | Ліснича В.В |
|  |  | Всього по КЗ «ЦПМСДО» |  | 22,5 |  |  |  |  |  |  |
| VII.ОМКП «Саночистка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 |  | Послуги зі збирання, перевезення, оброблення,розміщування безпечних відходів,рекультивування таспеціалізованоїборотьби із забрудненням |  | 72,7 |  |  | березень |  | грудень | Качкіна Н.І. |
| 8.3 |  | Придбання контейнерів для сміття |  | 70,0 |  |  | вересень |  | грудень | Качкіна Н.І. |
| 8.4 |  | Підготовка спецтранспорту до роботи(ремонт та обслуговування бульдозера) |  | 98,0 |  |  | липень |  | вересень | Качкіна Н.І. |
|  |  | Всього по ОМКП «Саночистка» |  | 282,4 |  |  | *** |  | *** | *** |
|  |  | Перевірка технічного стану, ремонт та технічне обслуговування, утеплення всіх існуючих джерел зовнішнього протипожежного водопостачання |  |  |  |  | березень |  | серпень | Бондарук Р.К. Юхимук С.П. Рубаха Г.П., Шкіль А.П. Ліснича В.В. |
|  |  | Всього, в тому числі (без вартості утримання ЛЗО): |  | 13750,43 |  |  | *** |  | *** | *** |
|  |  | Державний бюджет |  | - |  |  | *** |  | *** | *** |
|  |  | Обласний бюджет |  | 1350,0 |  |  | *** |  | *** | *** |
|  |  | Місцевий бюджет |  | 8382,7 |  |  | *** |  | *** | *** |
|  |  | Інші |  | 4017,728 |  |  | *** |  | *** | *** |

Секретар міської  ради                                            	                                        Г.А. Тарасенко

Ребенок, 4-48-43