Додаток

до рішення 41 сесії 6 скликання

№13 від «14» жовтня 2014р.

Перелік завдань і заходів

Комплексної програми поліпшення екологічної ситуації міста Орджонікідзе на 2010-2015 роки

| № з\п | Найменування заходів |  | Виконавець |  | Термін виконання за роками |  | Загальна кошторисна вартість, тис.грн |  | Джерела фінансування |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Охорона атмосферного повітря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Введення в експлуатацію котлів КВ-Г-5,2-115 СН «Грач» з вищим ККД (94%) |  | МКП «Орджонікідзетеплоенерго» |  | 2010- 2015 |  | 9000,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Зменшення викидів в атмосферне повітря |
| 2 | Виконання проекту реконструкції газо-очисних споруд Богданівської збага-чувально-агломера-ційної фабрики |  | ПАТ «ОГЗК» |  | 2010- 2011 |  | 1050,0 |  | Кошти підприємства |  |  | Зменшення обсягів викидів шкідливих речовин у атмосферне повітря від агломераційного виробництва до показників технологічних нормативів |
| 3 | Проведення рекон-струкції газоочисних споруд Богданівської збагачувально-агло-мераційної фабрики за агломашинами |  | ПАТ «ОГЗК» |  | 2010-2014 |  | 50000,0 |  | Кошти підприємства |  |  |  |
| 4 | Оптимізація технологічного процесу, зі зменшенням викидів оксиду вуглецю (за агломашинами) |  | ПАТ «ОГЗК» |  | 2011 |  | 300,0 |  | Кошти підприємства |  |  |  |
| 5 | Ліквідація джерел забруднення (корпус шихтових бункерів) |  | ПАТ «ОГЗК» |  | 2014 |  | 8333,3 |  | Кошти підприємства |  |  | Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря після впровадження заходу на 67,386 т\рік |
| 6 | Ліквідація джерел забруднення (корпус первинного змішування) |  | ПАТ «ОГЗК» |  | 2010- 2014 |  | 8333,3 |  | Кошти підприємства |  |  | Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря після впровад-ження заходу, 10,215 т\рік |
| 7 | Ліквідація джерел забруднення (перевантажувальний вузол) |  | ПАТ «ОГЗК» |  | 2014 |  | 8333,3 |  | Кошти підприємства |  |  | Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря після впровадження заходу 0,841т\рік |
| 8 | Будівництво та введення в дію нових очисних установок і споруд (будівництво ПГОУ з ефективністю очистки до 98% за котлом майданчику малої механізації) |  | ПАТ «ОГЗК» |  | 2012 |  | 300,0 |  | Кошти підприємства |  |  | Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря після впровадження заходу 1,63 т\рік |
| Охорона та раціональне використання водних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Впровадження знезараження питної води гіпохлоритом натрію |  | МКП «Орджонікідзевське виробниче управління водопровідно – каналізаційного господарства» |  | 2010 - 2015 |  | 1481,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Поліпшення якості води та навколишнього природного середо вища |
| 2 | Реконструкція маш. залу I-го підйому |  | МКП «Орджонікідзевське виробниче управління водопровідно – каналізаційного господарства» |  | 2010- 2015 |  | 4699,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Зменшення споживання питної води та витрат на експлуатацію систем водопостачання, покращення якості води |
| 3 | Реконструкція маш. залу ІІ-го підйому |  | МКП «Орджонікідзевське виробниче управління водопровідно – каналізаційного господарства» |  | 2010- 2015 |  | 3921,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  |  |
| 4 | Ремонт вуличних водопровідних мереж з використанням полімерних матеріалів |  | МКП «Орджонікідзевське виробниче управління водопровідно – каналізаційного господарства» |  | 2010- 2015 |  | 3700,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  |  |
| 5 | Укріплення берегової лінії Каховського водосховища на участку I-го підйому (с. Набережне Нікопольського району) |  | МКП «Орджонікідзевське виробниче управління водопровідно – каналізаційного господарства» |  | 2010- 2015 |  | 10000,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Зменшення надходження забруднюючих речовин у водні об’єкти |
| 6 | Реконструкція міських каналізаційних очисних споруд |  | МКП «Орджонікідзевське виробниче управління водопровідно – каналізаційного господарства» |  | 2011-2015 |  | 900,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Покращення якості очищення стічних вод |
| 7 | Реконструкція теплових мереж (13,287км) |  | МКП «Орджонікідзетеплоенерго» |  | 2010- 2015 |  | 8827,172 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Економія води 6572,7м3 |
| 8 | Реконструкція шламосховища Чкалівської збагачувальної фабрики |  | ПАТ «ОГЗК» |  | 2010- 2011 |  | 27945,3 |  | Кошти підприємства |  |  | Захист прилеглої території від підтоплення |
| 9 | Поточний ремонт зливової каналізації |  | МКП «Міськсвітло» |  | щорічно |  | 99,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Захист території міста від підтоплення |
| 10 | Розробка проектів виносу в натуру меж водоохоронних зон і прибережних захисних смуг |  | Управління ЖКГ та будівництва МКП «ОВУВКГ» |  | 2011-2015 |  | 35,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Визначення границ затоплення та захист земель |
| 11 | Придбання обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах |  | МКП «ОВУВКГ» |  | 2011-2015 |  | 90,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Покращення очистки стічних вод на очисних спорудах каналізації |
| Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оновлення та догляд за зеленими насадженнями міста, посадка та догляд за квітами |  | МКП «Міськсвітло» |  | 2010-2015 | 500,0 |  |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Поліпшення екологічного стану міста |
| 2 | Озеленення внутрішньо квартальних територій м. Орджонікідзе |  | МКП «ЖЕО» |  | 2010-2015 | 450,0 |  |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Благоустрій внутрішньо квартальних територій |
| 3 | Придбання посадкового матеріалу для озеленення міста |  | МКП «Міськсвітло» |  | щорічно | 70,0 |  |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Озеленення міста |
| 4 | Впровадження обліку зелених насаджень, паспортизація |  | МКП «Міськсвітло» |  | щорічно | 50,0 |  |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Здійснення постійного контролю за охороною та збереженням зелених насаджень |
| 5 | Розробка програми охорони зелених зон міста |  | МКП «Міськсвітло» |  | 2010- 2015 | 50,0 |  |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Збереження просторової, видової цілісності об’єктів рослинного світу, охорона умов їх місцезростання |
| Поводження з відходами та охорона і раціональне використання земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Придбання бульдозера на полігон ТВП | Управління ЖКГ та будівництва МКП «Саночистка» |  | 2010-2015 |  |  | 800,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Якісний збір та перевезення відходів на сміттєзвалище |
| 2 | Придбання контейнерів для сміття | Управління ЖКГ та будівництва МКП «Саночистка» |  | 2010-2015 |  |  | 600,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  |  |
| 3 | Придбання спец автотранспорту (сміттєвози) | Управління ЖКГ та будівництва МКП «Саночистка» |  | 2010-2015 |  |  | 2500,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  |  |
| 4 | Забезпечення матеріально-технічними засобами (механізм, грунт, інертні ізоляційні матеріали) для проведення своєчасних заходів по проміжній ізоляції | МКП «Саночистка» |  | 2010-2015 |  |  | 1200,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Запобігання виникнення осередків самозапалювання |
| 5 | Ліквідація безхазяйних відходів (збирання, перевезення, видалення) | МКП «Саночистка» |  | щорічно |  |  | 400,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Запобігання забруднення земельних ресурсів |
| 6 | Розроблення проектної документації «Реконструкція полігону твердих побутових відходів міста Орджонікідзе Дніпропетровської області» | Управління ЖКГ та будівництва МКП «Саночистка» |  | 2012-2015 |  |  | 620,00 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Запобігання забруднення земельних ресурсів |
| 7 | Рекультивація порушених земель | ПАТ «ОГЗК» |  | Щорічно |  |  | 2000,0 |  | Кошти підприємства |  |  | Відновлення родючого шару |
| 8 | Придбання спецтехніки самоскид «КАМАЗ» (для ліквідації безхазяйних відходів) | Управління ЖКГ та будівництва МКП «Саночистка» |  | 2012-2015 |  |  | 800,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Якісний збір та перевезення відходів на сміттєзвалище |
| 9 | Придбання спецтехніки автоцистерни вакуумної асенізаційної промислової | МКП «ОВУВКГ» |  | 2012-2015 |  |  | 700,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Поліпшення санітарного стану міста та очищення вигрібних ям |
| 10 | Розроблення «Схеми санітарної очистки міста Орджонікідзе Дніпропетровської області» | Управління ЖКГ та будівництва МКП «Саночистка» |  | 2014-2015 |  |  | 99,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| 11 | Придбання спецтехніки для видалення мулу каналізаційного | МКП «Міськсвітло» МКП «ОВУВКГ» |  | 2014-2015 |  |  | 1200,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Поліпшення санітарного стану міста |
| Ядерна і радіаційна безпека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Придбання точок контролю програмно-технічного комплексу «Атлант», централь-ного пульта керу-вання, програмного забезпечення «Атлант-протокол», монтаж та пуско-налагодження облад-нання на місцях його безпосередньої експлуатації. | Управління ЖКГ та будівництва |  | 2012-2015 |  |  |  | 85,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству | Контроль за радіаційним станом навколишнього природного середовища міста |  |
| Збереження природно – заповідного фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Утримання парка – пам’ятника садово –паркового мистецтва місцевого значення «Орджонікідзевська зона відпочинку» - розробка та погодження проекту; впровадження рішень проекту |  | ПАТ «ОГЗК» |  | щорічно 2011 щорічно |  |  |  | Кошти підприємства |  |  | Збереження фауни та флори на заповідних територіях |
| Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Організація і здій-снення робіт з еколо-гічної освіти змалку (діти дошкільного та шкільного віку) |  | Управління освіти |  | 2010- 2015 |  | 50,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Формування екологічної свідомості дітей |
| 2 | Розробка та впровадження системи автома-тизованого еколо-гічного моніторингу на підприємстві |  | ТОВ «Проктер енд Гембл Менюфекчурінг Україна» |  | 2010-2015 |  | 800,0 |  | Кошти підприємства |  |  | Посилення контролю за станом забруднення довкілля |
| 3 | Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики |  | Міськвиконком |  | щорічно |  | 10,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  | Пропаганда екологічних знань, залучення широких верств населення до їх проведення |
| 4 | Проведення науково – технічних конфе-ренцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропа-ганди охорони навко-лишнього природного середовища |  | Міськвиконком |  | щорічно |  | 10,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  |  |
| 5 | Проведення заходів до міжнародних та державних екологічних акцій |  | Міськвиконком |  | щорічно |  | 10,0 |  | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству |  |  |  |

## Секретар міської ради                                      			                                       	     Г.А. Тарасенко