МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

№ 250 						                                        " 24 " вересня 2014 р.

Про готовність комунальної та

соціальної сфер міста до осінньо -

зимового періоду 2014-2015 років

____________________________

З метою стабільного забезпечення міста теплом, водою, електроенергією та газом, утримання будинків та прибудинкових територій, доріг та тротуарів, виконання заходів по енергозбереженню, а також забезпечення своєчасних розрахунків за енергоносії рішенням виконкому Орджонікідзевської міської ради від 26.03.2014 року № 68 затверджений план заходів з підготовки комунальної та соціальної сфер міста до роботи в осінньо-зимовий  період 2014-2015 р.р., який включив заходи по 6-ти комунальних підприємствах міста, закладах охорони здоров’я та освіти.

Всі заплановані заходи виконано в повному обсязі.

Заслухавши інформацію  начальника УЖКГ та будівництва  Ребенка В.В. про готовність комунальної та соціальної сфери міста  до осінньо-зимового періоду 2014/2015 року  та керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком міської  ради

В И Р І Ш И В:

1.Інформацію начальника УЖКГ та будівництва Ребенка В.В.  про готовність комунальних підприємств та соціальної сфери  до опалювального сезону 2014/2015 року прийняти до відому.

2.ОМКП «Орджонікідзетеплоенерго» (Бондарук  Р.К.)   укласти договори на постачання природного газу на новий опалювальний сезон.

Термін до 15.10.2014 р.

3. ОМКП «Орджонікідзетеплоенерго» (Бондарук Р.К.) завершити роботи по переведенню мешканців селища Будівельник на індивідуальне опалення;		                                                                           Термін до 15.10.2014 року.

4. ОМКП «Орджонікідзетеплоенерго» (Бондарук Р.К.), ОМКП  «ЖЕО»

(Яблуновська Л.В.) в термін  до 15.10.2014 року провести роботи по заповненню теплоносієм теплових мереж та внутрішньобудинкових систем теплопостачання, провести гідравлічні випробовування  і в термін до 25.10.2014 р. здійснити пробні пуски тепла на всі об’єкти теплозабезпечення.

5. Управлінню освіти (Рубаха Г.П.),   КЗ «Орджонікідзевська центральна міська лікарня »ДОР» (Шкіль А.П.),  КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги  м.Орджонікідзе»  (Ліснича В.В.)   провести   заповнення      системи

теплозабезпечення  та провести гідравлічні випробовування.

Термін до 15.10.2014року.

6. Управлінню освіти (Рубаха Г.П.)  вирішити питання подачі  природного газу на автономні котельні та топкові.

Термін до 15.10.2014 року.

7. ОМКП «Орджонікідзетеплоенерго» (Бондарук Р.К.), управлінню освіти (Рубаха Г.П.) забезпечити виконання заходів по скороченню споживання природного газу на 30%:

- на центральній парокотельні міста протягом опалювального сезону;

- в закладах управління освіти протягом року;

8.Управлінню житлово-комунального господарства та будівництва (Ребенок В.В.) дозволи  на відключення споживачів  від централізованої системи опалення під час проходження  опалювального періоду 2014-2015 року оформляти після проведення обстеження постійно діючою міжвідомчою комісією з питань, пов’язаних з відключенням будинків (споживачів) від мереж

централізованого  опалення  індивідуально по кожному зверненню.

9.ОМКП «Саночистка» (Качкіна Н.І.) забезпечити систематичне прибирання  твердих побутових відходів на території міста  та ліквідацію стихійних сміттєзвалищ.

Термін постійно.

10. ОМКП  «Орджонікідзетеплоенерго (Бондарук Р.К.), ОМКП «ОВУВКГ»

(Юхимук С.П.) виконати благоустрій після проведення  земляних робіт.

Термін до 01.11.2014року.

11.ОМКП  «Орджонікідзетеплоенерго»  (Бондарук Р.К.) виконати ізолювання  відкритих  ділянок  наземних  теплових  мереж.

Термін до 01.12.2014року

12.ОМКП  «Орджонікідзетеплоенерго»   (Бондарук Р.К.), ОМКП «ЖЕО»

(Яблуновська Л.В.), ОМКП «ОВУВКГ»(Юхимук С.П.),ОМКП «Міськсвітло»

(Лисичко А.В.), ОМКП  «Саночистка» (Качкіна Н.І.) підготувати техніку  для

стабільної роботи  в умовах осінньо-зимового періоду 2014-2015 року.

Термін до 01.11.2014 року.

13.ОМКП «Орджонікідзетеплоенерго» (Бондарук Р.К.), ОМКП«ОВУВКГ»

(Юхимук С.П.),  ОМКП    «ЖЕО» (Яблуновська Л.В.), ОМКП   «Міськсвітло»

(ЛисичкоА.В.)  постійно   забезпечувати    наявність   люків    на   колодязях

інженерних мереж.

14. Начальнику відділу внутрішніх справ  Управління МВС в Дніпро-

петровській області Крижовцю М.Є. під особисту відповідальність вживати

заходів по встановленню колодязних люків, засувок, трубопроводів та іншого

інженерного обладнання  комунальних підприємств   замість  викрадених

інженерного обладнання та мереж.

Термін протягом 3-х діб з моменту

звернення  комунальних служб.

15. Попередити  про  персональну   відповідальність     керівників  ОМКП

«ОВУВКГ»    (Юхимук С.П.),   ОМКП  «ЖЕО»  (Яблуновська Л.В.),      ОМКП

«Орджонікідзетеплоенерго»  (Бондарук Р.К.), за невиконання   заходів по пога-

шенню заборгованості населенням  за отримані житлово-комунальні  послуги.

16. Керівникам комунальних підприємств:МКП «ОВУВКГ»(Юхимук С.П.),  ОМКП «Орджонікідзетеплоенерго” ( Бондарук Р.К.),  та соціальної сфери:  КЗ «Орджонікідзевська «ЦМЛ ДОР» (Шкіль А.П.),  КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Орджонікідзе» (Ліснича В.В.),  управлінню освіти (Рубаха Г.П.) утримувати в належному  технічному  стані  джерела  зовнішнього протипожежного водопостачання.

Термін: постійно.

17.Начальнику  Орджонікідзевської дільниці Нікопольського УЕГГ

(Кряжевських З.В.):

- забезпечити стабільне газопостачання  на об’єкти життєзабезпечення та

мешканцям  міста протягом  опалювального періоду 2014-2015 р.р.;

- заборонити відключення від газопостачання об’єктів  життєзабезпечення

міста без погодження з виконкомом Орджонікідзевської міської ради;

- погоджувати з виконкомом Орджонікідзевської міської ради проведення

ремонтних робіт на мережах  газопостачання .

18.Заступнику начальника Нікопольських РЕМ - начальнику Орджонікідзевської  дільниці (Ясак А.А.):

- забезпечити стабільне електропостачання  на об’єкти життєзабезпечення та

мешканцям міста протягом  опалювального періоду 2014-2015 р.р.;

- заборонити відключення від електропостачання  об’єкти  життєзабезпечення

міста без погодження з виконкомом Орджонікідзевської міської ради;

- погоджувати з виконкомом Орджонікідзевської міської ради проведення

ремонтних робіт на мережах  електропостачання.

19. Інформацію «Про готовність комунальної та соціальної сфер міста до осінньо-зимового періоду 2014-2015 років» надрукувати в міській газеті «Козацька вежа» та розмістити на офіційному сайті Орджонікідзевської міської ради.

20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на   заступника   міського голови Шаповала О.М.

Міський  голова			 І.І.  Цупров

Завізували:

Перший заступник міського голови        				Т.В.Ходосовська

Заступник міського голови						О.М.Шаповал

Начальник юридичного відділу                               		Є.О.Акуленко

Вик.Ребенок,4-48-43