ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Про підсумки опалювального сезону 2023/2024 років та підготовку міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 років

Функціонування об`єктів житлово-комунального господарства, закладів соціальної та бюджетної сфер, енергетичного комплексу в осінньо-зимовий період 2023/2024 років показало, що в місті було організовано сталу роботу всіх комунальних підприємств та установ.

В умовах дії воєнного стану під час агресії російської федерації проти України, підприємства енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства надавали населенню, бюджетним установам та іншим споживачам послуги з постачання теплової енергії, газу, водопостачання та водовідведення, здійснювалось утримання об’єктів благоустрою. Реалізовувались заходи щодо встановлення та  облаштування об`єктів життєзабезпечення міста генераторами.

На підставі проведеного аналізу та відповідних висновків, запропоновано план заходів з підготовки комунального господарства, житлового фонду та бюджетної інфраструктури Покровської міської територіальної громади до осінньо-зимового періоду 2024/2025 років.

Заслухавши звіт про підсумки опалювального сезону 2023/2024 років та підготовку міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 років, керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про підсумки опалювального сезону 2023/2024 років та підготовку міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 років прийняти до відома, додається.

2. Роботу комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів, енергопостачальних компаній з забезпечення життєдіяльності міста в  осінньо-зимовий період 2023/2024 років вважати задовільною.

3. Затвердити склад міського штабу з підготовки міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 років та забезпечення життєдіяльності Покровської міської територіальної громади, додається.

Оперативне засідання штабу проводити за необхідністю.

4. Затвердити план заходів з підготовки міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 років, що додається.

5. Керівникам комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів, організацій незалежно від форм власності міста, під особисту відповідальність забезпечити виконання затверджених заходів: управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (далі – УЖКГ та будівництва) Віктор РЕБЕНОК, Покровське  міське комунальне підприємство «Добробут» (далі – ПМКП «ДОБРОБУТ») Руслан СЕРГЄЄВ, міське комунальне підприємство «Покровське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (далі – МКП «Покровводоканал») Віталій ГЛУЩЕНКО, Покровське міське комунальне підприємство «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (далі – ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС») Валентина МІНЕНКО, товариство з обмеженою відповідальністю «Універсал-Сервіс 94» (далі – ТОВ «Універсал-Сервіс 94») Олег КОЛПАКЧІ - за згодою, комунальне підприємство «Центральна міська лікарня Покровської міської ради Дніпропетровської області» (далі – КП «ЦМЛ ПРМ ДО») Олексій ЛЕОНТЬЄВ, комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Покровської міської ради» (далі – КНП «ЦПМСД Покровської міської ради») Олена САЛАМАХА, управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради (далі – управління освіти) Ольга МАТВЄЄВА, відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області (далі – ВКТНР ВК ПМР ДО) Тетяна СУДАРЄВА, комунальний заклад «МГБ «Надія» Покровської міської ради Дніпропетровської області» (далі – КЗ «МГБ «Надія» ПМР ДО») Василь СІНІЛОВ, КЗО «ПЦППРК» ДО» Наталя ДЯЧЕНКО, товариство з додатковою відповідальністю «Дніпрокомунтранс» (далі – ТДВ «Дніпрокомунтранс») Валерій ЛУБИНСЬКИЙ - за згодою, об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» Анатолій ПАРХОМЕНКО- за згодою, «Гірник» Людмила КУХТІНА - за згодою, «Новосел» Роман МЕРКУЛОВ - за згодою, «Схід-97» Любов ПРИХОДЬКО- за згодою, ДП ЖКК ЗАТ «ОВЕТРІ» Юрій ГНІДЕНКО - за згодою, «Дубок-2016» Тетяна ФОКІНА- за згодою, «Затишок-11» Сергій ВАЩЕНКО- за згодою, «Білі лебеді» Ірина ЦАВАЛЮК - за згодою, «Чегор» Тетяна МИХАЙЛЮК - за згодою, «Сонячна домівка» Аліна ЛЯШЕНКО- за згодою, «Скіфське містечко» Ольга РОМАШКО - за згодою, «Надія 27» Ігор ВІКТОРОВСЬКИЙ - за згодою.

Термін: згідно з затвердженим планом

6. Керівникам комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів міста забезпечити:

- промивку та гідравлічні випробування систем центрального теплопостачання;

- виконання заходів з підготовки котелень, топкових, теплових мереж для проходження опалювального сезону 2024/2025 років з оформленням паспортів готовності;

- здійснення пробних пусків тепла на всіх об’єктах комунальної власності, бюджетних установах та соціальної сфери.

Термін: до 20 серпня 2024 року

7. Забезпечити утеплення та  належне утримання внутрішньобудинкових інженерних мереж житлових будинків, будівель бюджетних установ та закладів міста в осінньо-зимовий період 2024/2025 років під особисту відповідальність керівників: ТОВ «Універсал-Сервіс 94» Олег КОЛПАКЧІ -за згодою, ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» Валентина МІНЕНКО, КП «ЦМЛ ПРМ ДО» Олексій ЛЕОНТЬЄВ, КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» Олена САЛАМАХА, управління освіти Ольга МАТВЄЄВА, ВКТНР ВК ПМР ДО Тетяна СУДАРЄВА, КЗ «МГБ «Надія» ПМР ДО» Василь СІНІЛОВ, КЗО «ПЦППРК» ДО» Наталя ДЯЧЕНКО, об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» Анатолій ПАРХОМЕНКО - за згодою, «Гірник» Людмила КУХТІНА - за згодою, «Новосел» Роман МЕРКУЛОВ - за згодою, «Схід-97» Любов ПРИХОДЬКО - за згодою, ДП ЖКК ЗАТ «ОВЕТРІ» Юрій ГНІДЕНКО - за згодою, «Дубок-2016» Тетяна ФОКІНА - за згодою, «Затишок-11» Сергій ВАЩЕНКО - за згодою, «Білі лебеді» Ірина ЦАВАЛЮК - за згодою, «Чегор» Тетяна МИХАЙЛЮК - за згодою, «Сонячна домівка» Аліна ЛЯШЕНКО - за згодою, «Скіфське містечко» Ольга РОМАШКО - за згодою, «Надія 27» Ігор ВІКТОРОВСЬКИЙ - за згодою.

Виконати заходи з недопущення сторонніх осіб в підвальні приміщення, горища та покрівлі житлових будинків, будівель бюджетних установ та закладів.

Термін: постійно

8. Керівникам комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів міста: ПМКП «Добробут» Руслан СЕРГЄЄВ, МКП «Покровводоканал» Віталій ГЛУЩЕНКО, ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» Валентина МІНЕНКО, ТОВ «Універсал-Сервіс 94» Олег КОЛПАКЧІ - за згодою, КП «ЦМЛ ПРМ ДО» Олексій ЛЕОНТЬЄВ, КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» Олена САЛАМАХА, управління освіти Ольга МАТВЄЄВА, ВКТНР ВК ПМР ДО Тетяна СУДАРЄВА, КЗ «МГБ «Надія» ПМР ДО» Василь СІНІЛОВ, КЗО «ПЦППРК» ДО» Наталя ДЯЧЕНКО, об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» Анатолій ПАРХОМЕНКО - за згодою, «Гірник» Людмила КУХТІНА - за згодою, «Новосел» Роман МЕРКУЛОВ - за згодою, «Схід-97» Любов ПРИХОДЬКО - за згодою, ДП ЖКК ЗАТ «ОВЕТРІ» Юрій ГНІДЕНКО - за згодою, «Дубок-2016» Тетяна ФОКІНА - за згодою, «Затишок-11» Сергій ВАЩЕНКО - за згодою, «Білі лебеді» Ірина ЦАВАЛЮК - за згодою, «Чегор» Тетяна МИХАЙЛЮК - за згодою, «Сонячна домівка» Аліна ЛЯШЕНКО - за згодою, «Скіфське містечко» Ольга РОМАШКО - за згодою, «Надія 27» Ігор ВІКТОРОВСЬКИЙ - за згодою забезпечити:

- заготівлю достатньої кількості посипкового матеріалу та інвентарю для стабільної роботи міста в умовах осінньо-зимового періоду 2024/2025 років.

Термін: до 15 жовтня 2024 року

9. Керівникам комунальних підприємств та установ міста: ПМКП «Добробут» Руслан СЕРГЄЄВ, МКП «Покровводоканал» Віталій ГЛУЩЕНКО, ТОВ «Універсал-Сервіс 94» Олег КОЛПАКЧІ - за згодою забезпечити:

- підготовку дорожньої техніки для утримання доріг та тротуарів міста в умовах осінньо-зимового періоду 2024/2025 років

Термін: до 15 жовтня 2024 року

10. Керівникам: ПМКП «Добробут» Руслан СЕРГЄЄВ, МКП «Покроводоканал» Віталій ГЛУЩЕНКО, ТОВ «Універсал-Сервіс 94» Олег КОЛПАКЧІ - за згодою, АТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК» Сергій ШУВАЄВ - за згодою, Покровській дільниці Нікопольського УЕГГ Дніпропетровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» Зінаїда КРЯЖЕВСЬКИХ - за згодою, АТ «Укртелеком» - за згодою забезпечити:

- постійну наявність люків на колодязях інженерних мереж, які знаходяться на території громади.

Термін: постійно

11. Керівникам: МКП «Покроводоканал» Віталій ГЛУЩЕНКО, ТОВ «Універсал-Сервіс 94» Олег КОЛПАКЧІ - за згодою, Покровській дільниці Нікопольського УЕГГ Дніпропетровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» Зінаїда КРЯЖЕВСЬКИХ - за згодою, Південному регіону електричних мереж АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Микола ШУМЕЙКО - за згодою виконати:

- благоустрій територій після виконання аварійно-відновлювальних робіт на мережах підприємств.

Термін: постійно

12. Керівникам: ТОВ «Універсал-Сервіс 94» Олег КОЛПАКЧІ - за згодою, МКП «Покровводоканал» Віталій ГЛУЩЕНКО, ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» Валентина МІНЕНКО, об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» Анатолій ПАРХОМЕНКО - за згодою, «Гірник» Людмила КУХТІНА - за згодою, «Новосел» Роман МЕРКУЛОВ - за згодою, «Схід-97» Любов ПРИХОДЬКО - за згодою, ДП ЖКК ЗАТ «ОВЕТРІ» Юрій ГНІДЕНКО - за згодою, «Дубок-2016» Тетяна ФОКІНА - за згодою, «Затишок-11» Сергій ВАЩЕНКО - за згодою, «Білі лебеді» Ірина ЦАВАЛЮК - за згодою, «Чегор» Тетяна МИХАЙЛЮК - за згодо, «Сонячна домівка» Аліна ЛЯШЕНКО - за згодою, «Скіфське містечко» Ольга РОМАШКО - за згодою, «Надія 27» Ігор ВІКТОРОВСЬКИЙ - за згодою:

- забезпечити роботу по стягненню зі споживачів дебіторської  заборгованості за житлово - комунальні послуги;

- здійснити розрахунки з погашення кредиторської заборгованості за  надані комунальні послуги.

Термін: постійно

13. Теплопостачальним компаніям: ТОВ «АТЛАС АКТИВ» (Сергій КОНДРАТЮК - за згодою), ТОВ «Укртехресурс» (Ігор МАЦИБОРКО - за згодою), ТОВ «Титан Теплоенерго» (Юрій СУХОМУД - за згодою), підготувати котельні, топкові та теплові мережі до стабільного теплопостачання об’єктів бюджетних установ та комунальних закладів в осінньо-зимовий період 2024/2025 років. Оформити та здати паспорти готовності об’єктів теплопостачання в Департамент ЖКГ та будівництва ОДА.

Термін: до 20 серпня 2024 року

14. Керівникам: ПМКП «Добробут» Руслан СЕРГЄЄВ, МКП «Покроводоканал» Віталій ГЛУЩЕНКО, ТОВ «Універсал-Сервіс 94» Олег КОЛПАКЧІ - за згодою, Покровській дільниці Нікопольського УЕГГ Дніпропетровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» Зінаїда КРЯЖЕВСЬКИХ - за згодою, Південному регіону електричних мереж АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Микола ШУМЕЙКО - за згодою забезпечити:

- роботу аварійно-відновлювальних бригад з усунення аварійних ситуацій на території громади по заявах мешканців в цілодобовому режимі.

Термін: постійно

15. Покровській дільниці Нікопольського УЕГГ Дніпропетровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» (Зінаїда КРЯЖЕВСЬКИХ - за згодою) забезпечити виконання у 2024 році поточні ремонти та технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж багатоповерхових житлових будинків та об’єктів бюджетної сфери в м. Покров.

Термін: протягом року

16. Фінансовому управлінню Покровської міської ради (Тетяна МІЩЕНКО) забезпечити фінансування робіт з підготовки міста до осінньо-зимового періоду 2024/2025 років відповідно до затвердженого бюджету міста на 2024 рік.

17. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на УЖКГ та будівництва Віктора РЕБЕНКА; контроль - на заступників міського голови за напрямками роботи та на постійну комісію з питань благоустрою, житлово-комунального господарства та енергозбереження, транспорту та зв’язку, розвитку промисловості та підприємництва.

Віктор РЕБЕНОК 4 30 01