ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

_____________	             		м.Покров                                         	№ _____

Про підсумки опалювального сезону 2024/2025 років та підготовку комунальних підприємств і закладів соціальної сфери Покровської міської територіальної громади  до роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026 років

Функціонування об`єктів житлово-комунального господарства, закладів соціальної та бюджетної сфер, паливно енергетичного комплексу в осінньо-зимовий період 2024/2025 років показало, що на території Покровської міської територіальної громади (далі- територіальна громада) було організовано сталу роботу всіх комунальних підприємств та установ.

На підставі проведеного аналізу, запропоновано план заходів з підготовки комунального господарства, житлового фонду та бюджетних установ на території громади до осінньо-зимового періоду 2025/2026 років.

Заслухавши звіт про підсумки опалювального сезону 2024/2025 років та підготовку комунального господарства, житлового фонду та бюджетних установ до роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026 років, керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Інформацію про підсумки опалювального сезону 2024/2025 років підготовку комунального господарства, житлового фонду та бюджетних установ до роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026 років прийняти до відома, додається.

2.Роботу комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів, енергопостачальних компаній з забезпечення життєдіяльності територіальної громади в  осінньо-зимовий період 2024/2025 років вважати задовільною.

3.Затвердити склад штабу з підготовки комунального господарства, житлового фонду та бюджетних установ до роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026 років для забезпечення життєдіяльності територіальної громади, додається. Оперативне засідання штабу проводити за необхідністю.

4.Затвердити план заходів з підготовки комунального господарства, житлового фонду та бюджетних установ до роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026 років, що додається.

5.Керівникам комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів, організацій незалежно від форм власності, під особисту відповідальність забезпечити виконання затверджених заходів: управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (далі – УЖКГ та будівництва) (Віктор РЕБЕНОК), Покровське  міське комунальне підприємство «Добробут» (далі – ПМКП «ДОБРОБУТ») (Руслан СЕРГЄЄВ), міське комунальне підприємство «Покровське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (далі – МКП «Покровводоканал») (Віталій ГЛУЩЕНКО), Покровське міське комунальне підприємство «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (далі – ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС») (Валентина МІНЕНКО), товариство з обмеженою відповідальністю «Універсал-Сервіс 94» (далі – ТОВ «Універсал-Сервіс 94») (Олег КОЛПАКЧІ- за згодою), комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Покровської міської ради» (далі – КНП «ЦПМСД Покровської міської ради») (Олена САЛАМАХА), комунальне підприємство «Центральна міська лікарня Покровської міської ради Дніпропетровської області» (далі – КП «ЦМЛ ПРМ ДО») (Олексій ЛЕОНТЬЄВ), управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради (далі – управління освіти) (Ольга МАТВЄЄВА), відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області (далі – ВКТНР ВК ПМР ДО) (Тетяна СУДАРЄВА), управління праці та соціального захисту населення Покровської міської ради Дніпропетровської області (далі – управління праці та соціального захисту населення) (Тетяна ІГНАТЮК), комунальний заклад «МГБ «Надія» Покровської міської ради Дніпропетровської області» (далі – КЗ «МГБ «Надія» ПМР ДО») (Василь СІНІЛОВ), комунальний заклад освіти «Покровський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів» Дніпропетровської обласної ради (далі - КЗО «ПЦППРК» ДО») (Наталя ДЯЧЕНКО – за згодою), товариство з додатковою відповідальністю «Дніпрокомунтранс» (далі – ТДВ «Дніпрокомунтранс») (Валерій ЛУБИНСЬКИЙ - за згодою), об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» (Анатолій ПАРХОМЕНКО - за згодою), «Гірник» (Людмила КУХТІНА - за згодою), «Новосел» (Роман МЕРКУЛОВ - за згодою), «Схід-97» (Любов ПРИХОДЬКО- за згодою), «Дубок-2016» (Тетяна ФОКІНА- за згодою), «Затишок-11» (Сергій ВАЩЕНКО- за згодою), «Білі лебеді» (Ірина ЦАВАЛЮК - за згодою), «Чегор» (Тетяна МИХАЙЛЮК - за згодою), «Сонячна домівка» (Аліна ЛЯШЕНКО- за згодою), «Скіфське містечко» (Валерій ЗВЯГІНЦЕВ - за згодою), «Надія 27» (Ігор ВІКТОРОВСЬКИЙ - за згодою), ДП ЖКК ЗАТ «ОВЕТРІ» (Юрій ГНІДЕНКО - за згодою).

Термін: згідно з затвердженим планом

6.Керівникам комунальних підприємств, бюджетних установ, закладів, організацій забезпечити:

- промивку та гідравлічні випробування систем центрального теплопостачання;

- виконання заходів з підготовки котелень, топкових, теплових мереж для проходження опалювального сезону 2025/2026 років з оформленням паспортів готовності;

Термін: до 20 серпня 2025 року

7.Забезпечити: утеплення та  належне утримання внутрішньобудинкових інженерних мереж, недопущення сторонніх осіб на покрівлі  житлових будинків, будівель бюджетних установ та закладів міста в осінньо-зимовий період 2025/2026 років під особисту відповідальність керівників: ТОВ «Універсал-Сервіс 94» (Олег КОЛПАКЧІ - за згодою), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Валентина МІНЕНКО), КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» (Олена САЛАМАХА), КП «ЦМЛ ПРМ ДО» (Олексій ЛЕОНТЬЄВ), виконкому (Олена ШУЛЬГА),  управління освіти (Ольга МАТВЄЄВА), ВКТНР ВК ПМР ДО (Тетяна СУДАРЄВА), управління праці та соціального захисту населення (Тетяна ІГНАТЮК), КЗ «МГБ «Надія» ПМР ДО» (Василь СІНІЛОВ), КЗО «ПЦППРК» ДО» (Наталя ДЯЧЕНКО – за згодою), об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» (Анатолій ПАРХОМЕНКО - за згодою), «Гірник» (Людмила КУХТІНА - за згодою), «Новосел» (Роман МЕРКУЛОВ - за згодою), «Схід-97» (Любов ПРИХОДЬКО- за згодою), «Дубок-2016» (Тетяна ФОКІНА- за згодою), «Затишок-11» (Сергій ВАЩЕНКО- за згодою), «Білі лебеді» (Ірина ЦАВАЛЮК - за згодою), «Чегор» (Тетяна МИХАЙЛЮК - за згодою), «Сонячна домівка» (Аліна ЛЯШЕНКО- за згодою), «Скіфське містечко» (Валерій ЗВЯГІНЦЕВ - за згодою), «Надія 27» (Ігор ВІКТОРОВСЬКИЙ - за згодою), ДП ЖКК ЗАТ «ОВЕТРІ» (Юрій ГНІДЕНКО - за згодою).

Термін: постійно

8.Керівникам: ПМКП «Добробут» (Руслан СЕРГЄЄВ), МКП «Покровводоканал» (Віталій ГЛУЩЕНКО), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Валентина МІНЕНКО), ТОВ «Універсал-Сервіс 94» (Олег КОЛПАКЧІ - за згодою), КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» (Олена САЛАМАХА), КП «ЦМЛ ПРМ ДО» (Олексій ЛЕОНТЬЄВ), виконкому (Олена ШУЛЬГА), управління освіти (Ольга МАТВЄЄВА), ВКТНР ВК ПМР ДО (Тетяна СУДАРЄВА), управління праці та соціального захисту населення (Тетяна ІГНАТЮК), КЗ «МГБ «Надія» ПМР ДО» (Василь СІНІЛОВ), КЗО «ПЦППРК» ДО» (Наталя ДЯЧЕНКО – за згодою), об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» (Анатолій ПАРХОМЕНКО - за згодою), «Гірник» (Людмила КУХТІНА - за згодою), «Новосел» (Роман МЕРКУЛОВ - за згодою), «Схід-97» (Любов ПРИХОДЬКО- за згодою), «Дубок-2016» (Тетяна ФОКІНА- за згодою), «Затишок-11» (Сергій ВАЩЕНКО- за згодою), «Білі лебеді» (Ірина ЦАВАЛЮК - за згодою), «Чегор» (Тетяна МИХАЙЛЮК - за згодою), «Сонячна домівка» (Аліна ЛЯШЕНКО- за згодою), «Скіфське містечко» (Валерій ЗВЯГІНЦЕВ - за згодою), «Надія 27» (Ігор ВІКТОРОВСЬКИЙ - за згодою), ДП ЖКК ЗАТ «ОВЕТРІ» (Юрій ГНІДЕНКО - за згодою) забезпечити:

- заготівлю посипкового матеріалу та інвентарю для стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2025/2026 років.

Термін: до 15 жовтня 2025 року

9.Керівникам комунальних підприємств та організацій міста: ПМКП «Добробут» (Руслан СЕРГЄЄВ), МКП «Покровводоканал» (Віталій ГЛУЩЕНКО), ТОВ «Універсал-Сервіс 94» (Олег КОЛПАКЧІ - за згодою) забезпечити:

- підготовку дорожньої техніки для утримання доріг та тротуарів територіальної громади в умовах осінньо-зимового періоду 2025/2026 років

Термін: до 15 жовтня 2025 року

10.Керівникам: ПМКП «Добробут» (Руслан СЕРГЄЄВ), МКП «Покровводоканал» (Віталій ГЛУЩЕНКО), ТОВ «Універсал-Сервіс 94» (Олег КОЛПАКЧІ - за згодою), Покровській дільниці Нікопольського УЕГГ Дніпропетровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» (Зінаїда КРЯЖЕВСЬКИХ - за згодою), Південному регіону електричних мереж АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (Микола ШУМЕЙКО - за згодою) виконати:

- благоустрій територій після виконання аварійно-відновлювальних робіт.

Термін: постійно

11.Керівникам: ТОВ «Універсал-Сервіс 94» (Олег КОЛПАКЧІ - за згодою), МКП «Покровводоканал» (Віталій ГЛУЩЕНКО), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Валентина МІНЕНКО), об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» (Анатолій ПАРХОМЕНКО - за згодою), «Гірник» (Людмила КУХТІНА - за згодою), «Новосел» (Роман МЕРКУЛОВ - за згодою), «Схід-97» (Любов ПРИХОДЬКО- за згодою), «Дубок-2016» (Тетяна ФОКІНА- за згодою), «Затишок-11» (Сергій ВАЩЕНКО- за згодою), «Білі лебеді» (Ірина ЦАВАЛЮК - за згодою), «Чегор» (Тетяна МИХАЙЛЮК - за згодою), «Сонячна домівка» (Аліна ЛЯШЕНКО- за згодою), «Скіфське містечко» (Валерій ЗВЯГІНЦЕВ - за згодою), «Надія 27» (Ігор ВІКТОРОВСЬКИЙ - за згодою), ДП ЖКК ЗАТ «ОВЕТРІ» (Юрій ГНІДЕНКО - за згодою):

- забезпечити роботу по стягненню зі споживачів дебіторської  заборгованості за житлово - комунальні послуги;

- здійснити розрахунки з погашення кредиторської заборгованості за  надані комунальні послуги.

Термін: постійно

12.Теплопостачальним компаніям: ТОВ «АТЛАС АКТИВ» (Сергій КОНДРАТЮК - за згодою), ТОВ «Укртехресурс» (Ігор МАЦИБОРКО - за згодою), ТОВ «Титан Теплоенерго» (Юрій СУХОМУД - за згодою), підготувати котельні, топкові та теплові мережі до стабільного теплопостачання об’єктів бюджетних установ та комунальних закладів в осінньо-зимовий період 2025/2026 років. Надати паспорти готовності об’єктів теплопостачання в Департамент ЖКГ та будівництва ОДА.

Термін: до 20 серпня 2025 року

13.Керівникам: ПМКП «Добробут» (Руслан СЕРГЄЄВ), МКП «Покровводоканал» (Віталій ГЛУЩЕНКО), ТОВ «Універсал-Сервіс 94» (Олег КОЛПАКЧІ - за згодою), Покровській дільниці Нікопольського УЕГГ Дніпропетровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» (Зінаїда КРЯЖЕВСЬКИХ - за згодою), Південному регіону електричних мереж АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (Микола ШУМЕЙКО - за згодою) забезпечити:

- роботу аварійно-відновлювальних бригад на території громади в цілодобовому режимі.

Термін: постійно

14.Покровській дільниці Нікопольського УЕГГ Дніпропетровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» (Зінаїда КРЯЖЕВСЬКИХ - за згодою) забезпечити технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж багатоповерхових житлових будинків та об’єктів бюджетної сфери на території громади.

Термін: протягом року

15.Фінансовому управлінню Покровської міської ради (Тетяна МІЩЕНКО) забезпечити фінансування робіт з підготовки міста до осінньо-зимового періоду 202/2026 років відповідно до затвердженого бюджету міста на 2025 рік.

16.Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на УЖКГ та будівництва Віктора РЕБЕНКА; контроль - на заступників міського голови за напрямками роботи та на постійну комісію з питань благоустрою, житлово-комунального господарства та енергозбереження, транспорту та зв’язку, розвитку промисловості та підприємництва.

*** Додатки знаходяться в процесі розробки